|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Выполнение инвестиционной программы филиала «БАК им. Д.Кунаева»**  **РГП на ПВХ «Казводхоз» КВР МСХ РК 1-ое полугодие 2017 года , поливная вода** | | | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Ед. изм.** | **план 1-ое полугодие 2017г** | | **факт 1-ое полугодие 2017г** | | | | | | |
| **Кол-во** | **тыс. тенге**  **(без НДС)** | **Кол-во** | **тыс.тенге**  **(без НДС)** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы Бартогайского отделения** | | | | | |  | | | | | |
|  | **Реконструкция** |  |  |  |  |  | | | | | |
| **1** | **Реконструкция МК "Ассинский"** |  |  | **9 300,00** |  | **5665,0003** | | | | | |
| 1.1. | Механизированная очистка экскаватором с погрузкой на автомобили | м3 | 17 990,00 | 4 400,00 |  |  | | | | | |
| 1.2. | Транспонтировка грунта 2 группы **автомобилями до 3 км** | тонн | 15 584,00 | 3 500,00 |  |  | | | | | |
| 1.3. | Окраска металлических частей ГТС | м2. | 22,00 | 234,00 |  |  | | | | | |
| 1.4. | Побелка бетонной части ГТС | м2. | 12,00 | 150,00 |  |  | | | | | |
| 1.5. | Замена винтоподъемников и затворов | шт. | 2,00 | 200,00 |  |  | | | | | |
| 1.6. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 5,00 | 819,00 |  |  | | | | | |
|  | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 248 |  |  | 767,01 | | | | | |
|  | Устройство каменной наброски | м3 | 1260 |  |  | 1453,60 | | | | | |
|  | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 1344 |  |  | 783,73 | | | | | |
|  | Разработка грунта бульдозерами | м3 | 1080 |  |  | 778,91 | | | | | |
|  | Бетонирование каналов | м3 | 9,9 |  |  | 902,53 | | | | | |
|  | Бетонирование каналов | м3 | 14,1 |  |  | 979,22 | | | | | |
| **2** | **Реконструкция**  **МК "Малыбай-1"** |  |  | **8 058,90** |  | **204,147** | | | | | |
| 2.1. | Механизированная очистка экскаватором с погрузкой на автомобили | м3 | 8 940,00 | 3 600,00 |  |  | | | | | |
| 2.2. | Транспонтировка грунта 2 группы автомобилями до 3 км | тонн | 8 205,00 | 1 958,90 |  |  | | | | | |
| 2.3. | Мехочистка в ручную | м3 | 520,00 | 950,00 |  |  | | | | | |
| 2.4. | Бетонирование ГТС ПК 38, 42, 44, 47, - РП-1,РП-2,РП-3,РП-4, водомер | м3 | 54,00 | 1 000,00 | 15,00 | 204,147 | | | | | |
| 2.5. | Покраска ГТС ПК 38, 42, 44, 47, - РП-1,РП-2,РП-3,РП-4, водомер | м2. | 22,00 | 250,00 |  |  | | | | | |
| 2.6. | Побелка ГТС ПК 38, 42, 44, 47,- РП-1,РП-2, РП-3, РП-4, водомер | м2. | 12,00 | 100,00 |  |  | | | | | |
| 2.7. | Замена винтоподъемников и затворов | шт. | 4,00 | 200,00 |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  | **17 358,90** |  | **5869,1473** | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы Шелекского отделение** | | | | | |  | | | | | |
| **1** | **Реконструкция МК "Шамшудин"** |  |  | **40 000,00** |  | **8039,0255** | | | | | |
| 1.1. | Механизированная очистка канала экскаватором | м3 | 398 800,00 | 14 000,00 | 45830,00 | 3474,872 | | | | | |
| 1.2. | Разравнивание верхней бровки канала бульдозером Т-130 | м3 | 396 750,00 | 6 000,00 |  | 0 | | | | | |
| 1.3. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 20,00 | 17 000,00 | 17,00 | 2292,863 | | | | | |
| 1.4. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 5,00 | 3 000,00 | 5,00 | 2271,2905 | | | | | |
| **2** | **Реконструкция МК Байсеит Р-5** |  |  | **36 550,52** |  | **0** | | | | | |
| 2.1. | Механизированная очистка канала экскаватором | м3 | 99 800,00 | 18 750,52 |  |  | | | | | |
| 2.2. | Разравнивание верхней бровки канала бульдозером Т-130 | м3 | 99 500,00 | 9 500,00 |  |  | | | | | |
| 2.3. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 15,00 | 4 500,00 |  |  | | | | | |
| 2.4. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 4,00 | 1 500,00 |  |  | | | | | |
| 2.5. | Реконструкция гидромоста ПК 47 | шт. | 1,00 | 2 300,00 |  |  | | | | | |
| **3** | **Правобережный канал ПБК** |  |  | **2 450,00** |  | **0** | | | | | |
| 3.1. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 12,00 | 65,00 |  |  | | | | | |
| 3.2. | Реконструкция винтоподъемников - 5ВД, 10ВД, 20ВД | шт. | 25,00 | 120,00 |  |  | | | | | |
| 3.3. | ПК 85 Замена задвижек Д 320 мм | шт. | 28,00 | 1 675,00 |  |  | | | | | |
| 3.4. | Замена гаек и болтов на задвижках Д 320 мм | шт. | 1 400,00 | 150,00 |  |  | | | | | |
| 3.5. | Мехочистка в ручную | м3 | 51,00 | 190,00 |  |  | | | | | |
| 3.6. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 8,00 | 250,00 |  |  | | | | | |
| **4** | **МК Байсеит Р - 3** |  |  | **3 839,63** |  |  | | | | | |
| 4.1. | Реконструкция гидромоста | шт. | 5,00 |  |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  | **82 840,15** |  | **8039,03** | | | | | |
|  | **Всего Бартогай-Шелек на 2017 год** |  |  | **100 199,05** |  | **13 908,17** | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы Таусугурского отделения** | | | | | |  | | | | | |
| **1** | **Реконструкция канала** |  |  | **72 128,34** |  | **0** | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция винтоподъемников на ПК 103, 113,173,305,354,371,379, | шт. | 20,00 | 25 000,00 |  |  | | | | | |
| 1.2. | Замена уплотнительных резин на затворы ПК 103,113,173,354,371,379. | м | 204,00 | 2 500,00 |  |  | | | | | |
| 1.3. | Реконструкция винтоподъемников на ПК 380, 433,480,534,545,552,619, | шт. | 20,00 | 15 000,00 |  |  | | | | | |
| 1.4. | Замена уплотнительных резин на затворы ПК 380,433,480,534,545,552,619. | м | 93,00 | 1 530,00 |  |  | | | | | |
| 1.5. | Реконструкция водовыпуска на ПК 354,371,433,545. | шт. | 4,00 | 3 500,00 |  |  | | | | | |
| 1.6. | Строительство нового водовыпуска на ПК - 258 | шт. | 1,00 | 24 598,34 |  |  | | | | | |
|  | **Приобретение** |  |  |  |  | **0** | | | | | |
| **2** | УАЗ-330365-423(441) | шт | 1,00 | 4 360,00 |  |  | | | | | |
| **3** | Погрузчик ZL 50 GN 3м | шт | 1,00 | 18 066,50 |  |  | | | | | |
| **4** | Автокран КАМАЗ -43118 евро-4 6х6 | шт | 1,00 | 22 670,00 |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  | **117 224,84** |  | **0** | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы Енбекшиказахского отделения** | | | | | | | | | | | |
|  | **Реконструкция канала** |  |  |  |  | **11290,11** | | | | | |
| **1** | **Служебного дома на ПК 759** |  |  | **30 200,00** |  | **6261,83** | | | | | |
| 1.1. | Замена кровли | м2 | 515,00 | 15 000,00 | 611,00 | 2418,51 | | | | | |
| 1.2. | Замена окон | м2 | 22,00 | 1 500,00 | 25,00 | 1739,96 | | | | | |
| 1.3. | Замена дверей | м2 | 29,00 | 2 000,00 |  |  | | | | | |
| 1.4. | Внутренняя штукатурка стен | м2 | 915,00 | 3 800,00 | 822,00 | 2103,36 | | | | | |
| 1.5. | Утепление пола | м2 | 545,00 | 3 000,00 |  |  | | | | | |
| 1.6. | Утепление потолка | м2 | 545,00 | 3 000,00 |  |  | | | | | |
| 1.7. | Ограждение забора сеткой рабица | м | 980,00 | 1 900,00 |  |  | | | | | |
| **2** | **Служебного дома на ПК 870** |  |  | **26 100,17** |  | **5028,28** | | | | | |
| 2.1. | Замена кровли | м2 | 611,00 | 2 650,17 |  |  | | | | | |
| 2.2. | Замена окон | м2 | 25,00 | 850,00 |  |  | | | | | |
| 2.3. | Наружняя штукатурка стен | м2 | 822,00 | 1 500,00 |  |  | | | | | |
| 2.4. | Срезка деревьев и кустарников | га | 25,00 | 1 200,00 | 25,00 | 3023,34 | | | | | |
| 2.5. | Замена винтоподъемников | шт | 35,00 | 7 400,00 |  |  | | | | | |
| 2.6. | Мехочитска канала вручную | м3 | 950,00 | 2 000,00 | 950,00 | 2004,93 | | | | | |
| 2.7. | Бетонирование канала и водовыпусков | м3 | 500,00 | 10 500,00 |  |  | | | | | |
|  | **Приобетение** |  |  |  |  | 0 | | | | | |
| **3** | УАЗ-330365-423(441) | шт | 1,00 | 2 180,00 |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  | **58 480,17** |  | **11290,00** | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы Каскеленского отделения** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Реконструкция** |  |  | **60 500,00** |  | **977,594** | | | | | |
| 1.1. | Замена парапетов на ПК 1207 | м3 | 80,00 | 2 100,00 |  |  | | | | | |
| 1.2. | Бетонирование откосов и дна канала ПК 1206 | м3 | 50,00 | 3 250,00 |  |  | | | | | |
| 1.3. | Замена лотков ЛП-80 на ПК 1207 перепуске через БАК | м2 | 60,00 | 2 500,00 |  |  | | | | | |
| 1.4. | Замена лотков ЛП-80 на ПК 1219 перепуске через БАК | шт | 2,00 | 1 300,00 |  |  | | | | | |
| 1.5. | Замена откосных плит на ПК 1250+70 | шт | 10,00 | 2 600,00 |  |  | | | | | |
| 1.6. | Замена парапетов на ПК 1250+70 | шт | 7,00 | 800,00 |  |  | | | | | |
| 1.7. | Бетонирование вдоль парапетов на ПК 1250+70 | м3 | 5,00 | 3 470,00 |  |  | | | | | |
| 1.8. | Замена лотков ЛП - 80 на ПК 1546 | шт | 1,00 | 980,00 |  |  | | | | | |
| 1.9. | Бетонирование дна канала на ПК 1560 | м3 | 20,00 | 28 500,00 |  |  | | | | | |
| 1.10. | Срезка деревьев кустарников и зарослей камыша на ПК 1602-1680 | га | 15,00 | 15 000,00 |  | 977,59 | | | | | |
|  | **Итого на 2017год** |  |  | **60 500,00** |  | **977,594** | | | | | |
|  | **Всего по БАКу на 2017 год** |  |  | **236 205,01** |  | **26 175,88** | | | | | |
|  | **Реконструкция Куртинского водохранилища:** |  |  |  |  |  | | | | | |
| **1** | **Реконструкция** |  |  | **9 357,14** |  | **0** | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция дороги по бровки плотины | м3 | 1 800,00 | 5 200,00 |  |  | | | | | |
| 1.2. | Укрепление нижнего бьефа дамбы плотины каменной наброски | м3 | 1 095,00 | 4 157,14 |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017год** |  |  | **9 357,14** |  |  | | | | | |
|  | **ВСЕГО на 2017 год** |  |  | **345 761,20** |  | **26 175,88** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |