Информация  по управлению эксплуатации Жайрем–Каражал

1. О наличии резервов и мощностей:

Производительность одной скважины составляет 4 338 м³/год.

Общая производительность 84 используемых скважин — 3 019,2 тыс. м³/год.

Фактический объем подачи воды составляет 2 462,9 тыс. м³/год.

Среднегодовой резерв — 556,3 тыс. м³/год.

В летний период (июнь–август) водопотребление увеличивается, в связи с чем используется полная производственная мощность скважин.

2. О местах расположения объектов:

Насосная станция I подъема Тузкольского водозабора — область Ұлытау, Жанааркинский район, Ералиевский сельский округ, уч. квартал 044, уч. 26;

Насосная станция водоснабжения III подъема №2, г. Каражал — ул. Айтбека Шайхина, строение 23;

Насосная станция III подъема №1, п. Жайрем — уч. 1/4;

Насосная станция подкачки, п. Баир — Жанааркинский район.

Водоснабжение осуществляется от скважин через насосные станции по магистральным водоводам до потребителей п. Жайрем и г. Каражал.

3. О ходе исполнения инвестиционной программы:

Заключен договор с ТОО «АГС Пласт» на выполнение работ «Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозаборных скважин Тузкольского водозабора» на 2025–2029 годы на сумму 729 688 900 тенге (без НДС).

В 2025 году выполнены работы по 9 скважинам.

В настоящее время ведутся работы согласно графику на 2026 год (завоз материалов, подготовительные работы).

Месторасположение: область Ұлытау, Жанааркинский район, Тугускенский и Ералиевский сельские округа, Тузкольский водозабор подземных вод.

Приложения

- схема водоснабжения п. Жайрем и г. Каражал;