
[bookmark: _Hlk170983957]Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами 
о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» 
по предоставлению услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 1 полугодие 2026 года 

1. Общая информация о СЕМ
Предметом деятельности Акмолинского филиала (далее – Филиал) является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.
Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астана.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 1 полугодие 2026 года:

	Наименование показателей
	Единица измерений
	Утверждено в тарифной смете
	1 полугодие 2026 года (факт)

	1. Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	172 957,37
	79 190,09

	2. Доходы
	тыс.тенге
	279 153,59
	127 812,81

	3. Расходы 
	тыс.тенге
	279 153,59
	145 477,87

	4. Финансовый результат (+прибыль/-убыток)
	тыс.тенге
	0,00
	-17 665,06

	5. Тариф (без НДС)
	тенге/м3
	1,614
	1,614



3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа. 
          Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 14 ноября 2025 года № 294-ОД утверждена Инвестиционная программа на 2026-2030 годы.
	Инвестиционная программа предприятия по услугам по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений Астанинского, Преображенского, Селетинского и Чаглинского гидроузлов на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2026 год утверждена на сумму – 38 125,96 тыс. тенге:
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм
	Кол-во в нат-х показателях
	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	откл.

	1.
	GNSS (глобальные навигационные спутниковые 
системы) в комплектации база, ровер
	шт.
	1
	1
	5 040,00
	4 467,00
	573,00

	2.
	Программное обеспечение AutoCAD LT на 1 
рабочее место
	шт.
	1
	1
	285,00
	285,00
	0,00

	3
	Инженерно техническая укрепленность 
Чаглинского водохранилища 1-й этап 
(Проектирование)
	работа
	1
	1
	10 059,56
	9 053,60
	1 005,96

	4
	Приобретение ангара
	шт.
	2
	2
	22 741,40
	20 100,00
	2 641,40

	
	Итого:
	
	5
	5
	38 125,96
	33 905,60
	4 220,36



1.GNSS По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор № 110941002791/260087/00 от 03.02.2026г. заключен с ТОО «Геокурс»" (Geokurs) на сумму 4 467 000,00 тенге без учета НДС. Товар поставлен в срок. 
2. Программное обеспечение AutoCAD LT на 1 рабочее место По итогу открытых государственных закупок заключен договор №110941002791/260317/00 от 27.04.2026г. с ТОО «CAD.kz» на сумму 285 000,00 тенге без учета НДС. Программа установлена. 
3.Приобретение ангара По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор № 110941002791/260162/00 от 26.02.2026г. заключен с ТОО «12месяцев Павлодар» на поставку одной единицы ангара на сумму 13 000 000,00 тенге без учета НДС. Работы по строительству запустят во втором полугодии. 
4.Приобретение ангара По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор № 110941002791/260256/00 от 05.04.2026г. заключен с ТОО «Level up Строй» на поставку 2-ой единицы ангара на сумму 7 100 000,00 тенге без учета НДС. С подрядчиком ведется суд.
 5. Инженерно техническая укрепленность Чаглинского водохранилища 1 й этап (Проектирование) По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор № 110941002791/260255/00 от 31.03.2026г. заключен с ТОО «Кокшедорпроект» на сумму 9 053 600,00 тенге без учета НДС. Проектирование на этапе разработки. 
Источником финансирования Инвестиционной программы на 2026 год выступают собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений.
4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.
Приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 14 ноября 2025 года № 295 - НҚ утвержден тариф на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений на 2026 - 2030 годы. Размер тарифа на 2026год  1,614 тенге/м3 без учета НДС.

	№п/п
	Наименование показателей тарифной сметы
	ед. изм
	Утвержденная ТС
	Факт 1 полугодия 2026 года

	I.
	Затраты на производство и 
представление услуг – всего

	тыс. тенге
	198 078,29
	111 163,81

	1.
	Материальные затраты - всего 
	тыс. тенге
	21 364,32
	9 371,43

	2.
	Затраты на оплату труда, всего
	тыс. тенге
	116 347,27
	58 437,74

	3.
	Амортизация
	тыс. тенге
	37 334,35
	33 905,60

	4.
	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	тыс. тенге
	11 581,59
	8 107,11

	5.
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	11 450,75
	2 130,07

	II.
	Расходы периода, всего

	тыс. тенге
	81 075,30
	34 314,06

	III.
	Всего затрат 
	тыс. тенге
	279 153,59
	145 477,87

	IV.
	Прибыль
	тыс. тенге
	0,00
	-17 665,06

	V.
	Всего доходов

	тыс. тенге
	279 153,59
	127 812,81

	VI.
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	172 957,37
	79 190,09

	
	
	тыс. тенге
	279 153,59
	127 812,81

	VII.
	Тариф без НДС
	тенге/м3
	[bookmark: _GoBack]1,614
	1,614



5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период
Предоставление услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Акмолинского филиала РГП «Казводхоз», производится в штатном режиме, согласно графиков режима работ водохранилищ.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

7. Финансовая отчетность за первое полугодие 2026 год размещена на сайте www.qazsu.kz в разделе «Потребителям» - Акмолинский филиал.
