|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Выполнение инвестиционной программы филиала «БАК им. Д.Кунаева» РГП** **на ПВХ «Казводхоз» КВР МСХ РК 1-ое полугодие 2017 года , питьевая вода**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Ед. изм.** | **план 1-ое полугодие 2017г** | **факт 1-ое полугодие 2017г** |
| **Кол-во** | **тыс. тенге** **(без НДС)** | **Кол-во** | **тыс. тенге****(без НДС)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Тургенский групповой водопровод**  |
|  | **Реконструкция** |  |  |  |  |   |
| 1 |   |   |   | **2 739,45** |    | **1081,3** |
| *1.1.* | *Обваловка вокруг двух резервуаров по 250м3* | *м3* | *1550* | *2 127,45* |  |   |
| *1.2.* | *Замена технологических труб Д 120 мм* | *м* | *300* | *612,00* |  |   |
|   | Замена заборов санитарноохранной зоны | п,м | 150 | 940,00 |    |  |
| *3.1.* | *Замена бактерицидной установки*  | *шт.* | *1* | *300,00* |  |  |
| *3.2.* | *Замена задвижек Д 100 мм* | *шт.* | *1* | *100,00* |  |   |
| *3.3.* | *Замена задвижек Д 150 мм* | *шт.* | *1* | *120,00* |  |   |
| *3.4.* | *Замена хлоросатуратора* | *шт.* | *1* | *400,00* |  |   |
| *4.1.* | *Укладка стальных водопроводных труб Д100 мм* | *км* | *15,5* | *25 395,07* |  |   |
| *5.6.* | *Реконструкция печи (три оборота)*  | *шт.* | *1* | *200,00* |  |  |
| *5.7.* | *Бетонирование отмостки*  | *м3* | *15* | *270,00* |   |  |
|  | Обвалование резервуара  | м3 | 630 |  |  | 254,0745 |
|  | Уплотнение грунта, с перевозкой грунта  | м3 | 600 |  |  | 352,9655 |
|  | Планировка гребня и откосов  | м3 | 150 |  |  | 245,8865 |
|  | Установка фильтропроглотителя  | м2 | 6 |  |  | 228,3476 |
|   | **Приобретение** |   |   |   |  |  |
| 6 | Бактерицидное оборудование УУОФОВ | ед. | 2 | 1 102,00 |   |  |
| 7 | Задвижка электроприводом Д-100 мм | ед. | 3 | 222,00 |  |  |
| 8 | Расходомер счетчик МР УРСВ-5хх | ед. | 2 | 50,12 |  |   |
| 9 | Автомобиль ГАЗ-32215 | ед. | 1 | 2 000,00 |   |  |
| 10 | Фронтальный погрузчик XCMG LW500F, мощность 162/220 кВт/ л.с., объем ковша-3,0 м3 | ед. | 1 | 3 600,00 |   |   |
|   | **Итого на 2017 год** |  |  | **37 438,64** |  | **1081,2741** |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Бозойский групповой водопровод**  |
|   | **Реконструкция** |  |  |  |   |    |
| *1.5.* | *Благоустройство вокруг резервуаров с объемом по 100м3* | *шт.* | *2* | *150,00* |  |   |
| *1.5.4.* | *Установка обратного клапана Д 200* | *шт.* | *2* | *200,00* |  |  |
| *2.1.* | *Обеспечение электричеством*  | *п.м* | *270* | *2 907,68* |  |  |
| *3.2.* | *Установка крыши* | *м2.* | *17* | *1 574,07* |  |  |
|   | **Приобретение** |   |  |   |   |   |
| 4 | Автомобиль ГАЗ-32215 | ед. | 1 | 1 400,00 |   |   |
| 6 | Расходомер счетчик МР УРСВ-5хх | шт. | 1 | 120,00 |   |  |
| 7 | Задвижки Д-150 мм | шт. | 6 | 318,00 |   |   |
| 8 | Задвижки Д-200 мм | шт. | 3 | 222,00 |   |   |
| 9 | Задвижки Д-300 мм | шт. | 3 | 522,60 |   |   |
|   | **Итого на 2017 год** |   |   | **7 414,35** |    | 0 |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Талгарский групповой водопровод**  |
|   | **Реконструкция** |  |  |  |  |   |
| 1 | Монтаж моста, бетонирование опоры моста, огрунтовка металлических поверхностей, окраска металлических поверхностей | шт. | 1 | **8 500,00** |   |   |
| *2.2.* | *Реконструкция электроотопления* | *шт.* | *5* | *5 200,00* |  |  |
| *3.1.* | *Реконструкция расширения колодца выходного оголовка* | *м3* | *22* | *5 300,00* |  |   |
| *3.2.* | *Вскрытие резервуара в ручную* | *м3* | *1428* | *3 700,00* |  |  |
| *3.3.* | *Заделка швов резервуара цементным раствором* | *м2.* | *1000* | *3 000,00* |  |   |
| *3.4.* | *Гидроизоляция резервуара технониколем* | *м2.* | *1158* | *3 800,00* |  |  |
| *3.5.* | *Обратная засыпка*  | *м3* | *1428* | *3 800,00* |  |  |
| *3.6.* | *Ремонт бетонных перегородок внутри резервуара* | *м3* | *100* | *4 700,00* |  |  |
| *4.1.* | *Реконструкция КПП замена окон и дверей* | *м2.* | *5* | *950,00* |  |  |
| 5 | Благоустройство (фильтровальная станция) озеленение | м2. | 1 | **27 000,00** |  |   |
|   | **Приобретение** |   |   |   |   |   |
| 6 | Гусеничный экскаватор Doosan DX300LCA SLR, мощность двигателя 197 кВт, объем ковша 0,64 м3 | ед. | 2 | 15 978,00 |   |  |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  | **81 928,00** |  | **0** |
|   | **ВСЕГО на 2017 год:** |   |   | **126 780,99** |    | 1081,2741 |