ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ по РГП "Казводхоз"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Общая сумма,**  **млн. тенге** | **в том числе:** | | | **Срок реализации, год** | **Выполнение** |
| **ТЭО** | **ПСД** | **СМР** |
| 1 | **Реконструкция (15-ти) аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружении** вт.ч. Алматинская обл. - 2; Актюбинская обл. - 1;  ВКО - 7; Жамбылская обл. - 1;  Карагандинская обл. - 1;  Кызылординская обл. - 1;  ЮКО - 2. | 14 298,82 |  |  | 14 298,82 | 2016-2018 | **Реализация проекта начато в** 2016 году,  план освоение: 2016 г - 710 ,0 млн.тенге 2017 г -7 675,063 млн.тенге  2018 г - 5 913,652 млн.тенге |
| 2 | **Реконструкция 26 - ти аварийных водохранилищ**, в.т.ч. Акмолинская обл. - 3;  Алматинская обл. - 1; Актюбинская обл. - 1;  ВКО -8; Жамбылская обл. - 3; Карагандинская обл. - 1; Кызылординская обл. - 1;  ЗКО - 1;  СКО - 1;  Костанайская обл. -1;  Павлодарская обл. - 1;  ЮКО - 4. | 44 315,10 |  | 749,90 | 43 565,20 | 2017-2021 | В т.ч Рек.водохранилищ -35 413,9 ;  ПСД-749,9;  Инженерно-тех. укрепление -6 407,74 и локальная система оповещения-1 743,6 млн.тенге |
| 3 | **Строительство 22 новых водохранилищ** в.т.ч. Алматинская обл. - 2; Актюбинская обл. - 1;  ВКО -6;  Жамбылская обл. - 4; Кызылординская обл. - 3;  ЗКО - 2;  ЮКО - 2;  Мангистауская обл. -1. | 63 032,62 | 337,64 | 1 759,37 | 60 935,61 | 2017-2021 | Получено положительное экономическое заключение:  ВКО 6 - вдх, Жамбылская область –  4 вдх К-Ординская область -3 вдх  ЗКО - 2 вдх, СКО - 1 вдх. |
| 4 | **Строительство Кенбидайкского водохранилища** /550-600 млн.м3/ | 2 843,00 | 20,40 | 102,00 | 2 720,60 | 2018-2020 |  |
| 5 | **Строительство Бузулукского водохранилища** /1 057 млн.м3/ | 13 600,00 | 101,93 | 509,67 | 12 988,40 | 2018-2020 |  |
| 6 | **Строительство 16-ти водохранилищ вт.ч.**  К-Ординская обл.-3 вдх;  СКО – 1 вдх;  Карагандинская обл. - 4 вдх;  ЗКО - 3 вдх ; ЮКО - 5 вдх. | 21 470,63 | 183,37 | 719,78 | 20 567,47 | 2018-2025 |  |
| 7 | **Восстановление ирригации и дренажа** с Исламским Банком развития | 53 243,09 |  |  | **53 243,09** | 2017-2019 |  |
| Алматинская область - 35,4 тыс.га | 19 167,51 |  |  | 19 167,51 |  |  |
| ЮКО -СВД -512 штук | 34075,578 |  |  | 34 075,58 |  |  |
|  | **ИТОГО (с мягким компонентом) 35,4 тыс.га** | **53 243,09** |  |  | **53 243,09** |  |  |
| 8 | **«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем "** с Европейским Банком реконструкции и развития | **60 871,59** |  |  | **60 871,59** | 2017-2020 |  |
| Актюбинская обл. - 15,95 тыс.га | 10 932,76 |  | 0,00 | 10 932,76 |  |  |
| Жамбылская обл. - 51,02 тыс.га | 27 100,00 |  | 1 069,73 | 26 030,27 |  |  |
| ЮКО - 25,60 тыс.га | 22 838,83 |  | 282,588 | 22 556,24 |  |  |
|  | **ИТОГО (с мягким компонентом) 128,1 тыс.га** | **60 871,59** |  | **1 352,32** | **59 519,27** |  |  |
| 9 | **Восстановление орошаемых земель** Актюбинской области - 20,3 тыс.га | 13 954,00 |  | 558,16 | 13 395,84 | 2018-2021 |  |
| 10 | **Восстановление орошаемых земель** Жамбылской области34,95 тыс.га | 7 178,00 |  | 287,12 | 6 890,88 |  |  |
| 11 | **Восстановление орошаемых земель**  Восточ-Казахстанской области - 92,0 тыс.га | 15 687,00 |  | 627,48 | 15 059,52 |  |  |
| 12 | **Восстановление орошаемых земель**  Кызылординской области - 29,0 тыс.га | 13 929,00 |  | 557,16 | 13 371,84 |  |  |
| 13 | **Восстановление орошаемых земель** Карагандинской области -28,0 тыс.га | 10 312,00 |  | 412,48 | 9 899,52 |  |  |
| 14 | **Восстановление орошаемых земель**  Алматинской области - 91,6 тыс.га | 60 333,00 |  | 2 413,31 | 57 919,69 |  |  |
| 15 | **Восстановление орошаемых земель**  Атырауской области - 22,0 тыс.га | 3 228,00 |  | 129,12 | 3 098,88 |  |  |
| 16 | **Восстановление орошаемых земель**  Павлодарской области -22,7 тыс.га | 10 025,00 |  | 401,00 | 9 624,00 |  |  |
| 17 | **Восстановление орошаемых земель**  Запад-Казахстанской области - 21,0 тыс.га | 11 114,00 |  | 444,56 | 10 669,44 |  |  |
| 18 | **Восстановление орошаемых земель**  Северо-Казахстанской области -28,0 тыс.га | 7 849,00 |  | 313,96 | 7 535,04 |  |  |
| 19 | **Восстановление орошаемых земель**  Южно-Казахстанской области - 92,3 тыс.га | 15 998,00 |  | 639,92 | 15 358,08 |  |  |
|  | **ИТОГО РБ 481,86 тыс.га** | **169 607,00** |  | **6 784,27** | **162 822,73** |  |  |
|  | **Всего восстановление 610,0 тыс.га** | **443 281,85** | **643,34** | **11 977,31** | **430 661,20** |  |  |

**Начальник отдела стратегического развития, инвестиций, реализации госпрограмм М. Кулжанов**