**Қызылорда филиалы суды арналар арқылы беру қызметі бойынша 2017 жылдың қортынды есеп беру жиналысы туралы 2018 жылы 29 наурызда №45 /19528/ тиражбен «Сыр бойы» газетіне хабарландыру берілді**

**Слайд 1** – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 16 қыркүйек 2014 жыл №82-НҚ Қазақстан Республикасы және Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитеті 17 қыркүйек 2014 №200-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген инвестициялық бағдарламаның 2017 жылға қаралған Жалағаш ауданындағы СЖМК 17А Солжаға магистралдық каналын күрделі жөндеу - 43 594,556 мың теңге, оның ішінде: ПК0-ПК104 бекеттер аралығындағы СЖМК 17А каналаын (10,4 км) жөндеу - 40368,047 мың теңге және ПК 2 бекетіндегі 1 дана гидропост жөндеу - 3226,509 мың теңге қаржысы жоспармен толығымен орындалды.

**Слайд 2-3** – 2017 жылы Филиалмен келісім шартқа отырған шаруашылықтар саны 769, оның ішінде: субсидия алған шаруашылықтар саны 447. Сонымен қатар 2017 жылға жоспар бойынша көрсетілген қызмет көлемі 4 090,371 млн.м3, оның ішінде: экологияны қамтамасыз етуге су беру көлемі 1 200,00 млн.м3 , нақты берілген су көлемі - 4 440,545 млн.м3, сондай ақ экологияға - 1 200,00 млн.м3 су берілді. Жоспардан - 350,174 млн.м3 су артық берілді. Себебі ауылшаруашылық басқармасымен бекітілген суару жүйесін орналастыру схемасынан - 12 727 гектар күріш артық егілді.

**Слайд 4-5** – Филиалдың 2017 жылғы тарифтік сметасының орындалуында табысы жоспар бойынша - 1 249 054 мың теңге, ал нақты табыс - 1 320 180 мың теңге. Яғни - 71 126 мың теңге артық орындалды, себебі уәкілетті органмен 5 жылға бекіткен тариф 1 текше метр суға 0,298 тиын, ал жыл сайынғы бекіткен есебінде 1 текше метр суға 2015 жылы 0,242 тиын, 2016 жылы 0,268 тиын, 2017 жылы 0,305 тиын, 2018 жылы 0,320 тиын, 2019 жылы 0,359 тиынға дейін дифференциалды тарифтермен есептелген. Соған байланысты 1 текше метр суға бекітілген тариф 0,298 тиынды құрады. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табғи монополияларды реттеу бәсекелестік және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 5 шілде 2017 жыл №80-НҚ бұйрығымен бекітілген тариф 0,297 тиынға төмендетілді.

**Слайд 6-7** – Жоғарыда айтылғандай 2017 жылы нақты табыс жоспардан - 71 126 мың теңге , нақты шығын жоспардан - 61 029 мың.теңге артық орындалды. Себебі, жылдан жылға шикізат материалдарының өсуі, салықтардың (мүлік, жер), амортизацияның өсуінен және су нысандарын қайта жаңғырту жұмыстарыннан кейінгі баланстық құнның өсуінен туындаған шығындар.

**Слайд 8** – Салықтар ( барлық ауданның және әкімшілік басқарудың мүлік , жер, көлік, суға төлем және табиғатты корғау қоры салықтары кіреді) жоспардан - 8 444 мың.теңге артық. Себебі мүлік, жер салықтарының өсуі (су шаруашылығы нысандарын қайта жаңғырту жұмыстарыннан кейінгі баланстық құнның өсуінен туындаған шығындар) .

**Слайд 9** – Негізгі қорлардың тозуы жоспармен толық орындалды

**Слайд 10** – 2017 жылы кредиторлық қарыздар 120 807 мың теңгені құрады. (тауар жеткізіп берушілер алдындағы қарыздар). Дебиторлық қарыздар бойынша - 75 345,4 мың теңге 2007 жылдан бастап шаруашылықтардың төленбеген қарыздары, 50 257,6 мың теңге қайтарымсыз қарыздар (тарап кеткен мекемелерден қалған қарыздар). Барлық дебиторлық қарыздар - 125 603 мың теңгені құрады.

**Слайд 11** – 2017 жылы қызметкерлерге еңбек ақы жоспармен толық орындалды.

**Слайд 12** – Жоғарыда аталған слайдтардағы нақты шығындар осы диаграммада көрсетілген, атап айтсақ жөндеу жұмыстары барлық шығынның 37,55 пайызы құрап отыр, шикізат пен материалдар 3,48 %, салықтар 4,77%, еңбек ақы 46,07%, негізгі қорлардың тозуы 3,47%, басқа шығындар 4,66 пайызды құрап отыр.

Жалпы 2017 жылы Филиал тарифтік сметаны толығымен орындады