Техническое задание Руководителя ГУП

ВВЕДЕНИЕ

Республиканское государственное предприятие на правах хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан подало заявку на финансирование Исламским Банком Развития проекта «Восстановление ирригации и дренажа»  на сумму 143 миллионов долларов США.

Цель проекта заключается в восстановлении водообеспеченности и благоприятного мелиоративного орошения земель областях для улучшении благосостояния сельского населения путем благоустройства водохозяйственных и гидромелиоративных систем водопользования и своевременной подачи воды, повышении плодородности почвы, поддержания уровня подземных вод и снижения солености почвы.

Проект позволит решить вышеописанные проблемы и улучшить качество ирригационных и дренажных услуг за счет финансирования проектов по совершенствованию системы дренажа в Мактаральском, Шардаринском районах Туркестанской области на площади 101 тыс.га и восстановлению ирригационных систем в Алматинской области на  базе орошаемых земель  площадью 35,5 тыс.га.

Часть средств будет использована для найма сотрудников в группу управления проектом (ГУП). Головной ГУП будет основан в г. Астана с поддерживающими офисами - филиалами ГУП в Туркестанской и Алматинской областях, для поддержки и организации реализации проекта (строительство новых объектов и улучшения существующих объектов), а также мониторинга проекта в целом

ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ

Целью позиции Руководителя проекта является оказание помощи РГП «Казводхоз» в реализации проекта согласно условиям Соглашения о займе.

Руководитель проекта непосредственно подчиняется Директору РГП «Казводхоз» (Заемщик).

ОБЪЕМ РАБОТ

Руководитель проекта несет ответственность за следующие задачи, но не ограничены нижеследующим:

•	Персональная ответственность за качественную реализацию проекта на указанной проектной территории.

•	её/ его работа должна быть в соответствии с работой инженеров проекта, проектировщиков, консультантов (компании) и соответственно он/она должны тесно сотрудничать с консультантами;

•	Персональная ответственность за работу консультантов по управлению строительством, детальному проектированию и техническому надзору в ходе реализации проекта; Координация деятельности местных консультантов и международного консультанта по проекту;

•	Персональная ответственность за финансовые вопросы оплаты консультантам, подрядчикам.

•	Оказание помощи в подготовке тендеров в соответствии с условиями Соглашения о займе.

•	Своевременное информирование руководства РГП «Казводхоз» и менеджмента ИБР  и принятие мер по решению всех возникающих проблем по проекту;

•	Обеспечение подготовки ПСД, тендерного проектирования в соответствии с международными  стандартами и требованиями РК к проектно-изыскательским работам, а также прохождение государственной строительной и экологической экспертиз проектно-сметной документации;

•	Обеспечение качественной подготовки и реализации компонентов проекта, программы мониторинга, предназначенной для оценки физического, экологического, социально - экономического влияния проекта, включая мониторинг успешности проекта;

•	Обеспечение взаимодействия с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями для принятия необходимых мер по реализации проекта;

•	Оказание необходимого содействия консультантам в реализации мероприятий, запланированных в рамках проекта;

•	Обеспечение качественного мониторинга проектируемых и строящихся сооружений;

•	Организация при необходимости дополнительных общественных консультационных сессий для оценки влияния проекта;

•	Обеспечение контроля за ходом выполнения запланированных мероприятий непосредственно на месте реализации проекта;

•	Подготовка отчета о деятельности в установленном порядке;

•	Персональная ответственность за ирригационные и дренажные аспекты проекта перед директором и руководством РГП «Казводхоз»;

•	Организация и участие в тренингах по проекту.

•	Ежедневный мониторинг хода реализации проекта, регулярное посещение проектных участков.

•	Подготовка ежемесячных отчетов по проекту и отчетов о своей деятельности.

•	Контроль за соблюдением условий контрактов с местными, международными консультантами, подрядчиками.

•	Обеспечение гарантий не возникновения конфликта интересов персонала ГУП в ходе реализации проекта.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ

Квалификация:

•	высшее образование в сфере бизнеса, финансов, экономики, юриспруденции, инженерных наук или подобном;

•	отличное знание работы в Международных проектах, финансируемых международными финансовыми институтами;

•	практический опыт работы не менее 5 лет на руководящих должностях;

•	бегло говорить на казахском, русском языках и владение английским языком будет предпочтительно

СРОКИ

1.	Генеральный директор РГП «Казводхоз» будет оценивать работу руководителя проекта.

2.	Руководитель проекта будет базироваться в головном офисе ГУП в Астане.