**ИНФОРМАЦИЯ**

**по исполнению инвестиционной программы за 2021 год**

**на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов**

**за 1 квартал 2022 года**

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии - Акмолинский филиал РГП «Казводхоз», разработана в 2020 году на период с 2021 года по 2025 годы включительно, и утверждена совместным приказом Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 196-Н и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 07 сентября 2020 года № 118-ОД.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств, с использованием амортизационных отчислений, утвержденных в тарифной смете по регулированию стока без привлечения займа.

Реализация Инвестиционной программы позволяет обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2021 год утверждена на сумму – **12 482,78** тыс. тенге.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Сумма, тыс.тенге** |
| 1. | Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 2 этап | шт. | 1 | 10 989,37 |
| 2. | Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 2 этап (Чаглинский гидроузел) | шт. | 1 | 1 493,41 |
|  | **Итого:** |  |  | **12 482,78** |

Источники финансирования инвестиционной программы

Потенциальными источниками финансирования капитальных вложений в развитие предприятия могут выступать:

• прибыль от реализации продукции;

• амортизационные отчисления;

• средства, накопленные предприятием к началу инвестиционного периода;

• дебиторская задолженность потребителей;

• инвестиционные кредиты банков;

• ассигнования республиканского и местного бюджетов;

• средства внебюджетных фондов;

• средства предприятий (сторонних инвесторов), заинтересованных в улучшении деятельности компании;

• свободные средства частных лиц, привлекаемые путем продажи акций и других ценных бумаг компании.

Источником финансирования Инвестиционной программы за 2021 год были использованы собственные средства предприятия, сформированные за счет амортизационных отчислений.

Для реализации инвестиционной программы за 2021 год бюджетные средства не поступали.

1. **Система оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 1-этап.**

На текущий момент Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз» проводятся конкурсные процедуры способом отрытого конкурса по государственным закупкам «Системы оповещения населения, находящегося в зоне угрозы подтопления ГТС Астанинского (Вячеславского) водохранилища (населенные пункты ниже по течению), и систему контроля уровня воды (СКУВ) 2-этап».

Мероприятие находится на стадии реализации.

1. **Капитальный ремонт железобетонных конструкций быстротока 2 этап (Чаглинский гидроузел).**

Закуп данного мероприятия планируется в летний период после проведения противопаводковых мероприятий.