**Отчет о деятельности ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз»**

**КВР МСХ РК по итогам за 2017 год**

 В состав Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» входят:

- тринадцать эксплуатационно-производственных участков: Кушумский, Кировский, Битикский, Донгулюкский, Жангалинский, Мало-Узенский, Больше-Узенский, Жаныбекский, Чаганский, Айдарханский, Тракт межбассейновой переброски, Каменский производственный участок, Бокейординский производственный участок.

#  Общая балансовая стоимость водохозяйственных объектов филиала по состоянию на 01.01.2018 года составляет **5 593 606,838 тыс.тенге,** в т.ч. питьевого водоснабжения 3 391 026,19 тыс.тенге, мелиоративных систем 2 202 580,648 тыс.тенге.

 Краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18 г- 40 581,0 тыс. тенге.

 Кредиторская задолженность 27 847,0 тыс. тенге.

 Кредит выделенный из районного бюджета по бюджетной программе 053 «Нұрлы Жол» на сумму 310 166,0тыс.тенге

 Погашение дебиторской и кредиторской задолженности ведется в виде наличных и безналичных расчетов. Задолженности все текущие, просроченных задолженностей нет.

 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год ЗКФ РГП «Казводхоз» была получена прибыль в размере 116 706,0 тыс.тенге.

 Согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО № 186-ОД от 07.09.2015года утверждены предельные уровни тарифов Западно-Казахстанскому филиалу РГП «Казводхоз» за 1 куб.м. без НДС на долгосрочный период с вводом в действие с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года на регулируемые услуги по подаче мелиоративной и питьевой воды,

 - по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении (мелиоративная вода), согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО №100-ОД был введен компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года,

 -по Каменскому и Бокейординскому производственным участкам, согласно Приказа № 7-Ө от 6.01.2017г и письма Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий ЗКО №04-07/2924 от 20.01.2017г, был утвержден тариф с уменьшением затрат по НДПИ за 2017 год, с учетом перерасчета затрат по необоснованно полученному доходу за 2016 год и январь 2017 года с вводом в действие с 1 февраля по 31 июля 2017 года,

 -по Каменскому и Бокейординскому производственным участкам, согласно Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЗКО №23-ОД от 14 июля 2017 года был введен компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа по 31 декабря 2017 года.

 В 2017 году утверждены тарифы за 1 куб.м. без НДС:

- по подаче воды по каналам, по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении **(мелиоративная вода)** -

с января по июль 1,37 тенге, с августа по декабрь – 1,55 тенге;

- по подаче воды по распределительным сетям Каменского производственного участка **(питьевая вода)** – за январь 419,80 тенге, с февраля по июль 391,17 тенге, с августа по декабрь 386,49 тенге;

- по подаче воды по магистральным сетям Бокейординского производственного участка **(питьевая вода)** – за январь 671,65 тенге, с февраля по июль 639,30 тенге, с августа по декабрь 629,63 тенге;

 Благодаря выделенным субсидиям на питьевую воду население по Каменскому и Бокейординскому ПУ оплачивало услуги водоснабжения по 35,71 тенге за 1 м³, без НДС.

 За отчетный период выполнение Инвестпрограммы в целом по Западно-Казахстанскому филиалу составило – **74093,79** тыс. тенге, при плане **84853,64** тыс.тенге (87,3%).

 **По Западно-Казахстанскому филиалу** (предоставление услуг по подаче воды по каналам) выполнение инвестиционной программы составило **18040,24** тыс.тенге (75,6%). Неисполнение в результате не приобретения одного мероприятия по вине поставщика, согласно совместного Приказа КДРЕМ №21-ОД от 23.02.18г и КВР РК №62 от 21.02.18г срок исполнения данного мероприятия продлено до 31 декабря 2018 года.

 **По Каменскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **28472,46** тыс.тенге (99,7%);

 **По Бокейординскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) выполнение инвестиционной программы составило **27581,09** тыс.тенге (85,0%). Неисполнение в результате приобретения техники и оборудования по Государственным Закупкам способом запроса ценовых предложений по наименьшей цене.

 Источник средств выполнения Инвестиционной программы – амортизация.

Исполнение тарифных смет за 2017 год по ЗКФ РГП «Казводхоз» составило:

**По Западно-Казахстанскому филиалу** (предоставление услуг по подаче воды по каналам) Тарифная смета исполнена на 158590 тыс. тенге (117%). Объём оказываемых услуг выполнен на – 96701,0 тыс.м3 (110,6%).

**По Каменскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 242270 тыс.тенге (100%) Объём оказываемых услуг выполнен на – 582,2 тыс.м3 (96,3%).

**По Бокейординскому ПУ** (предоставление услуг по подаче питьевой воды) тарифная смета исполнена на 136067тыс.тенге (111,3%) Объём оказываемых услуг выполнен на – 210,439 тыс.м3 (113%).

 **И.о. директора**

 **ЗКФ РГП «Казводхоз**» **Т.Кажгалиев**